[서비스 설명]

이 서비스는 뉴스 기사 플랫폼(네이버 뉴스)에 실리는 각 기사에 ‘낚시성 점수’를 부여하고, 그를 기반으로 기자와 언론사의 신뢰도를 평가하는 것을 목표로 하는 시스템이다. 우리 팀은 네이버 뉴스 산하의 개발팀 역할로, 네이버 뉴스에서 기사 데이터를 전송받아 개별 기사에 대한 낚시성 평가, 그리고 그를 통한 기자, 언론사 낚시성 지수를 산출해 네이버 뉴스에 UI로 제공하는 역할을 가정했다.

지수 산출 방식은 다음과 같다.

단일 기사가 파인튜닝 된 A.x 4.0 light 모델에 정해진 프롬프트 규격 안에 입력이 되면, 모델은 기사가 낚시성일 확률을 제시한다. 이 확률을 기준 분포를 기반으로 하는 백분위 지수로 환산한다. 또한 모델이 평가한 낚시성 확률이 50% 이상일 경우, 해당 기사를 낚시성 기사로 판단하고 백분위 점수와 함께 각 기사 페이지에 제시한다.

이렇게 개별 기사들에 대한 낚시성 여부 및 지수 판단이 끝나면, 정해진 기간동안의 평균을 계산해 종합 지수를 산출한다. 기자의 종합 지수는 1년 rolling window(7주마다 갱신), 언론사의 종합지수는 1년 rolling window(1달마다 갱신)의 윈도우로 집계한다. 이렇게 계산된 종합 지수를 네이버 뉴스 기자 페이지, 언론사 페이지에 게시한다.

## 영향 식별 매트릭스 (Impact Identification Matrix)

| Impact ID | Impact Name (영향 이름) | Category (범주: 누가/무엇이 영향을 받는가) | Description (설명: 언제/어떻게 영향이 발생하는가) | Nature (성격: 긍정/부정) | Related Factors (관련 요인: 데이터/모델/운영) | Expected Outcome (예상되는 결과: 도출된 가설) | Trust Principle(s) (신뢰 원칙) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT-SEC_BIAS-001 | 섹션별 성능 상이 | 섹션 집단; 언론사; 서비스 운영 주체; | 특정 섹션에서 과대/과소 탐지로 인해 지표가 왜곡되는 효과를 낳음. | 부정 | 데이터 (섹션별 라벨 분포 불균형, 라벨링 기준 편차); 모델 (전역 캘리브레이션으로 인한 섹션별 score distortion); 운영 (섹션별 노출량 차이를 고려하지 않은 점수 집계 방식) | 주요 섹션에서 ¦section_calib_error_s@weekly¦ > 5pp 또는 gap_FPR@section_pair@weekly > 3pp 현상이 2주 연속 관측됨 | 공정성; 책임성; 강건성; |
| IMPACT-LONG_DRIFT-003 | 장기 어휘 드리프트 | 서비스 운영 주체; 언론사; 기자 | 모델이 학습된 시점부터 시간이 경과해 사용 어휘의 분포 변화가 생겨 모델의 분류력이 저하됨. | 부정 | 데이터 (데이터 노후화); 모델 (토크나이저 단어장 업데이트 미흡); | Δperplexity = (PPL_current_30d − PPL_baseline_90d) ≥ 100 현상이 30일 윈도우에서 2회 연속 관측됨 | 강건성; 안정성; |
| IMPACT-SHORT_DRIFT-004 | 단기 어휘 드리프트 | 서비스 운영 주체; 언론사; 기자 | 단기간에 신규 토픽, 신조어, 유행어 사용이 급증하는 시점에 기사 입력 어휘 분포가 일시적으로 변화하여, 모델이 학습 시점과 다른 언어적 패턴을 처리하게 되는 상황 | 부정 | 데이터: 학습 데이터 내 신조어·유행어 표본 부족; 모델: 입력 난이도 변화에 대한 강건성 한계; 운영: 섹션별 어휘 분포 차이에 대한 실시간 보정 부재 | 섹션별 mean_nll_deployed_on이 T_mean_nll(section)을 초과하는 기사 비율이 7일 rolling window에서 유의미하게 증가 | 강건성; 안정성; |
| IMPACT-ADV-OBF-008 | 난독화/유니코드 회피 | 이용자; 서비스 운영 주체 | 이용자가 식별하기 어려우면서 토큰에 영향을 주는 요소를 사용해 의도적으로 지표를 왜곡시킴. | 부정 | 데이터 (정규화); 모델 (ΔBPC·토큰 분절Δ 기반 OBF 탐지); 운영 (입력 정제/검수/알림) | TPR@obf_eval (FPR=0.5%)가 0.9 미만으로 하락하는 상황이 주간 기준 2회 연속 관측됨 | 강건성; 신뢰성; 안정성; |

[행 별 상세 설명]

섹션별  편향: 
본 서비스는 뉴스 기사에 신뢰도 점수를 부여하는 것을 목적으로 하므로, 모델의 평균 성능보다 섹션별 성능 상이가 실제 이용자에게 미치는 영향을 우선적으로 고려한다. 뉴스 섹션은 정치, 사회, 경제, 연예 등으로 구분되며 각 섹션은 기사 작성 관행, 정보 출처의 구조, 사실 검증 난이도 및 표현 방식에서 본질적인 차이를 가진다. 이로 인해 동일 모델이라 하더라도 섹션별로 신뢰도 점수의 정확도와 안정성이 다르게 나타날 수 있으며, 이는 특정 섹션에서 신뢰도가 과대 또는 과소 평가되는 결과로 이어진다. 이러한 성능 상이는 사용자의 정보 판단을 왜곡하고 플랫폼 전반의 신뢰성 저하로 연결될 수 있으므로, 섹션별 성능 상이를 영향 항목으로 명시함으로써, 서비스가 모든 뉴스 영역에 대해 균등하고 일관된 신뢰 기준을 제공하고 있는지를 체계적으로 검증하고 관리한다.

장기 어휘 드리프트: 
뉴스의 언어는 시간이 흐르며 조금씩 바뀐다. 사회적 의제, 표현 관행, 플랫폼 문체가 누적되면서 기사 어휘의 “기본 분포”가 서서히 이동하고, 모델은 학습 당시의 언어 감각에 머문 채 현실의 문장을 점점 낯설게 받아들이게 된다. 이때 신뢰도/낚시성 점수는 전체적으로 흔들리기보다 특정 시대의 기사에만 유독 둔감해지거나 과민해지는 방식으로 나타나 서비스 운영 주체와 언론사·기자 모두에게 “평가 기준이 노후화되었다”는 불신을 만든다. 따라서 장기 어휘 드리프트는 모델이 시간에 따라 일관된 판단 기준을 유지하는지(강건성·안정성) 를 확인하기 위해 반드시 감시해야 하는 영향 항목이다.

단기 어휘 드리프트: 
언어 변화는 장기 추세뿐 아니라, 특정 사건·이슈·유행의 폭발로 짧은 기간에 급격히 출렁이기도 한다. 갑작스런 신규 토픽과 신조어가 몰리면 기사 입력은 평소와 다른 난이도와 패턴을 띠고, 모델은 순간적으로 “익숙한 문장”이 아닌 “처음 보는 문장”을 처리하게 되어 점수의 정확도와 안정성이 떨어질 수 있다. 특히 뉴스는 섹션(정치/사회/경제/연예 등)마다 표현 방식과 어휘 생태가 달라, 같은 변화라도 어떤 섹션에서는 더 크게 증폭되어 특정 섹션의 기사만 과대/과소 평가되는 불균형으로 이어질 위험이 있다. 그래서 단기 어휘 드리프트는 서비스가 시의적 언어 충격 속에서도 균등하고 일관된 판단을 유지하는지(강건성·안정성) 를 점검하기 위한 핵심 영향 항목이다.

난독화/유니코드 회피:
본 서비스는 뉴스 기사에 대한 객관적인 '낚시성 점수'를 제공하여 정보의 투명성을 확보하는 것을 목적으로 하므로, 시스템의 판단을 의도적으로 왜곡하려는 시도를 관리하는 것이 필수적이다. 기사 작성자가 시각적으로는 유사하나 컴퓨터가 인식하는 코드 값은 다른 동형문자를 사용하거나, 보이지 않는 제어 문자를 삽입하여 단어 구조를 파괴하는 행위는 AI 모델이 텍스트의 실제 의미를 파악하는 것을 근본적으로 방해한다. 이러한 행위는 단순한 기계적 오류가 아니라 시스템의 허점을 악용한 의도적 회피에 해당하며, 특정 기사나 언론사의 신뢰도 지수가 비정상적으로 산출되는 결과로 이어질 수 있다. 따라서 난독화 및 유니코드 회피를 주요 영향 항목으로 명시함으로써, 신뢰도 점수가 악의적인 입력 환경에서도 흔들리지 않는 강건성을 유지하고 있는지 검증한다. 이는 시스템이 단순한 데이터 처리를 넘어, 인위적인 지표 조작 시도로부터 안전한 공정한 평가 체계를 가지고 있음을 보장하기 위함이다.

[소결론]

본 영향 식별 매트릭스는 단순히 어떤 문제가 있는지를 나열하는 것 보다는, 뉴스 기사마다 부여되는 ‘신뢰도 점수’를 어떤 원칙과 규칙으로 관리·유지할 것인지에 대한 운영 설계도를 제공한다는 점에서 의미가 있다. 표를 통해 확인되는 핵심은 신뢰도 점수가 일회적 산출물이 아니라 시간·섹션·사용 행태에 따라 지속적으로 변형·왜곡될 수 있는 관리 대상 지표라는 것이다. 이에 따라 서비스는 섹션별 편향, 장·단기 어휘 변화, 악의적 입력과 같은 서로 다른 위험을 각각 계측 가능한 신호(SLI)로 분해하고, 임계값·시간 창·연속 위반 규칙을 통해 언제 개입하고 어떻게 조정할지를 사전에 정의한다. 즉, 이 표는 신뢰도 점수를 “잘 계산하는 시스템”이 아니라, 점수가 신뢰 가능한 상태로 유지되도록 감시·조정·책임화하는 운영 체계 전체를 그려주는 관리 프레임임을 명확히 보여준다.

[주의사항]

IMPACT-SEC_BIAS-001, IMPACT-LONG_DRIFT-003, IMPACT-ADV-OBF-008 항목의 경우, 최초 기획단계에서 생각했던 예상 결과를 적은 것이라, 추후 제공되는 산출물에서 나오는 측정 지표 및 서비스 수준 목표(SLI/SLO)와 일치하지 않는다. 이 항목에서는 본 팀의 임팩트 구상 의도를 확인하는 용도로 Expected Outcome 항목을 살펴 보는 것이 권장된다.

또한 어휘 드리프트 계열(장기, 단기 드리프트)는 원래 IMPACT-DRIFT-002로 하나의 단일 임팩트였지만, 추가적인 분석 중 모델의 확신도와 직접 연결되는 지표인 Perplexity가 장기 어휘 드리프트를 감지하기에는 민감하며 다른 요인에도 쉽게 흔들린다는 점과, 단기적인 드리프트도 있을 것이라는 가설 제기로 인해 분리해 따로 분석하기로 하였다.

## 트리거 및 보호 대역 (Triggers & Guardband)

| Trigger ID (트리거 ID) | Impact ID (영향 ID) | Metric (측정항목) | Slice / Context (슬라이스/상황) | Window (측정기간) | Threshold(s) (임계값) | Stability Rules (안정성 규칙) | Expected Consequence (예상되는 결과) | Intervention Action (R→A) (개입 조치: 책임자→승인자) | Evidence [A/B/O] (증거 자료) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIG-SEC_BIAS-001 | IMPACT-SEC_BIAS-001 | section_calib_error_s; gap_FPR@section_pair(pp) | 주요 섹션 / 섹션 쌍 기준; 주간 라벨링 샘플(섹션별 N=50) | 7일 | WARNING: ¦section_calib_error_s@weekly¦ > 5pp (95% CI lower bound) OR gap_FPR@section_pair@weekly > 3pp (95% CI lower bound) TRIGGER: WARNING condition persists for k=2 consecutive windows | k=2 consecutive weekly windows; CLEAR when all major sections satisfy ¦section_calib_error_s@weekly¦ ≤ 3pp AND gap_FPR@section_pair@weekly ≤ 3pp for 1 full window; cooldown=24h | 특정 섹션이 체계적으로 과대/과소 평가되고, 섹션 지표 신뢰 하락·이의제기가 증가 | R(운영): 트리거 섹션 지표 외부 노출 Shadow 모드/공개 일시정지(≤24h), DS·PM 티켓 발행 → R(DS): 골든셋·최근 30일 샘플에서 섹션별 데이터 분포·라벨·캘리브레이션 재분석, 섹션별 임계/온도보정·재학습안 제안(≤48h) → A(PM/거버넌스): 보정·재학습 적용 및 재배포/노출 재개 승인 | evidence/output2/O_observed/table1/impact-section-bias_experiment_summary.csv[O] evidence/output4/O_observed/table2/slice_section_bias.docx[O] |
| TRIG-LONG_DRIFT-003 | IMPACT-LONG_DRIFT-003 | CUSUM(JSD(long_drift_slice))@global; | long_drift_slice / 매 주 섹션당 300개 랜덤 샘플링, 1주 간격 rolling window | 8주 | WARNING: CUSUM(JSD(long_drift_slice)) > h_warn TRIGGER: CUSUM(JSD(long_drift_slice)) > h_trigger for k=2 consecutive weekly updates | k=2 consecutive weeks; reset when CUSUM falls below h_warn for 2 consecutive updates | 임계 부정합 위험, 성능 저하 가능 | R(DS, 기획): 어휘분포 변화 확인 및 모델 재학습 계획 수립 (≤72h) → A(PM): 기획안 검토 후 모델 재학습 최종 승인(≤24h), 서비스 일시 정지(≤144h) → R(AI 모델 개발자): 모델 재학습 실시 | evidence/output3/O_observed/table3/LONG_DRIFT[O] |
| TRIG-SHORT_DRIFT-003 | IMPACT-SHORT_DRIFT-003 | mean_nll_deployed_on@article (Adapter ON) | short_drift_slice; 섹션별 일일 무작위 50개 기사 샘플링, 7일 윈도우 | 7일 rolling window (일 단위 집계) | Article-level: mean_nll_deployed_on > T_mean_nll(section) → exceed=1 WARNING: X7(d) ≥ k_warn TRIGGER: X7(d) ≥ k_trigger AND X1(d) ≥ 2 | k=2 (Warning→Trigger는 2일 연속 조건 필요); Trigger 이후 X7(d) < k_warn 상태가 2일 연속 유지되면 해제; 최근 7일 표본수 < 200이면 판단 보류 | 섹션별 기사 단위 예측 불확실성 증가 → 점수 왜곡 위험 상승 (articles/day ↑) | R(DS): 단기 드리프트 여부 분석·보고 (≤6h) → A(PM): 점수 집계 일시 정지 승인(≤2h) → R(DS): SLI 지속 모니터링 및 위험 해제 보고 → A(PM): 점수 집계 재개 승인(≤2h) | [O] evidence/output4/O_observed/table1/short_drift_NLL_repo0rt_v4.docx [O] evidence/output4/O_observed/table1/TRAITHON_S5S6_short_drift_NLL_report_v4_package |
| TRIG-ADV_OBF-008 | IMPACT-ADV-OBF-008 | Gain_Tok@article | All articles WHERE tokenizer_gain_metric IS computed | 상시 | TRIGGER: Gain_Tok@article ≥ 5 (per-article) | Immediate trigger on single detection (security-critical); policy update escalation if recurrence observed in ≥2 consecutive weeks; dedupe by ENTITYID | 회피 행위 탐지 실패 및 지표 오염 | R(운영): 해당 입력 점수 반영 롤백(<=15m), 프리뷰 Sanitizing 적용 및 DS 보고 -> A(PM): sanitizer 강화 룰 활성화 승인(<=24h) | [O] evidence/output4/O_observed/table4/ADV-OBF.csv |

[소결론]

본 트리거 및 보호 대역 표를 통해 확인할 수 있는 핵심은, 기사별 ‘신뢰도 점수’가 언제 신뢰 가능한 상태에서 벗어나는지를 구체적인 운영 규칙으로 통제하고 있다는 점이다. 각 영향(편향, 장·단기 드리프트, 난독화)에 대해 단편적인 성능 지표가 아니라 측정 항목–슬라이스–시간 창–임계값–안정성 규칙이 결합된 종합적인 트리거 시스템이 정의되어 있으며, 이를 통해 점수 왜곡이 “의심 단계(WARNING)”에서 “운영 개입이 필요한 상태(TRIGGER)”로 전이되는 조건이 명확히 구분된다. 또한 트리거 발생 시 점수 노출 중단, Shadow 모드 전환, 재분석·재학습, 승인 기반 재개까지의 책임자→승인자 흐름(R→A) 이 사전에 규정되어 있어, 신뢰도 점수가 임의로 조정되거나 방치되지 않음을 보장한다. 즉, 이 표는 신뢰도 점수를 단순 산출값이 아니라 명시적 경계와 개입 절차를 가진 관리 대상 신호로 운영하는 전체 통제 구조를 보여준다.

[보충 설명]

- TRIG-SEC_BIAS-001 - 섹션별 성능 상이
<현재 지표(변경 전 지표)>:
section_calib_error_s - 확률의 신뢰성, Calibration error: 모델의 평균 예측 확률과 실제로 옳게 판정하는 비율의 차이를 섹션별로 계산한 값
gap_FPR@section_pair(pp) - 섹션 간 불공정성: 두 섹션 간 거짓 양성률(FPR)의 차이를 퍼센트포인트로 측정한 공정성 지표
<변경 후 지표>:
ExposureWeightedFPGap_ratio@Section - 섹션별 오탐률과 실제 기사 노출 분포를 결합하여, 운영 환경에서 특정 섹션이 다른 섹션 대비 몇 배 수준의 오류 영향을 유발하는지를 정량화하는 서비스 수준 지표 (상세 설명 → 산출물2/표1/하단 설명/1.섹션별 편향/c.지표 정의(SLI): ExposureWeightedFPGap@Section)
의의: 
산출물 1에서는 섹션 간 성능 편차 탐지를 목적으로 지표를 사용하였으나, 산출물 4 이후의 운영 단계에서는 실제 사용자 노출과 결합된 오류 영향의 집중도를 관리하는 것이 핵심 과제가 되었으며, 이에 따라 운영 위험을 직접적으로 반영할 수 있는 ExposureWeightedFPGap_ratio@Section을 서비스 수준 지표로 재정의하였다.

## 영향–데이터–모델–운영 매핑 (Impact–Data–Model–Operation Map)

| Impact ID | Impact Name (영향 이름) | Data Factors (데이터 요인: 근본 원인 가설 → 점검) | Model Factors (모델 요인: 근본 원인 가설 → 점검) | Operation Factors (운영 요인: 근본 원인 가설 → 점검) | Evidence (증거 자료: 파일 · 태그 [A/B]) | Trust Principle(s) (신뢰 원칙) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT-SEC_BIAS-001 | 섹션별 성능 상이 | (근본 원인 가설) 섹션별 뉴스 수집·편집 정책 차이로 학습 데이터에서 섹션×낚시성 10유형 분포·레이블 베이스레이트가 다르게 구성됨 → (점검) D3 데이터 거버넌스 리포트에서 섹션별 ps, 유형 분포, κ(낚시성) 통계 확인 | (가설) 섹션 정보·베이스레이트를 고려하지 않은 단일 모델/임계값으로 학습 → 섹션별 평균 점수 pi와 실제 비율 ps 사이 section_calib_error_s, 비낚시 FPR_s·gap_FPR@section_pair가 커짐 → (점검) 골든셋·주간 라벨링 샘플에서 section_calib_error_s, gap_FPR@section_pair 및 CI 계산 | (가설) 섹션별 캘리브레이션/공정성 지표를 운영에서 모니터링·가드레일로 연동하지 않고 섹션 지수를 그대로 외부 노출 → (점검) TRIG-SEC_BIAS-001 발동/해제 이력, 섹션 지수 Shadow 모드·비공개 전환/재개 승인 기록 | evidence/output4/O_observed/table2/slice_section_bias.docx[O] | 공정성; 책임성 |
| IMPACT-LONG_DRIFT-003 | 장기 어휘 드리프트 | (가설) 시간에 따른 어휘 사용 패턴으로 인해, 학습 데이터와 운영 데이터의 분포 거리 증가 → (점검) CUSUM(JSD(long_drift_slice)) 확인 및 DS 운영 샘플 드리프트 분석 | (가설) 고정된 토크나이저 어휘 집합이 최신 분포를 충분히 표현하지 못함 → (점검) 토크나이저 v_t−1 vs v_t 성능 비교 및 OOV율 변화 | (가설) 드리프트 알림만 있고 롤백/증강 루틴 부재 → (점검) 용어 레지스트리 업데이트·증강 학습 실행 로그 | evidence/output3/O_observed/table3/LONG_DRIFT [O] | 강건성; 안정성 |
| IMPACT-SHORT_DRIFT-003 | 단기 어휘 드리프트 | (가설) 단기 신조어 급증으로 입력 분포가 기준 분포에서 이탈 → (점검) 섹션별 mean_nll_deployed_on 꼬리 증가(X1, X7) (가설) 학습 데이터의 최신 어휘 커버리지 부족 → (점검) 단기 구간 토큰 길이 감소 + NLL 동시 상승 | (가설) 입력 난이도 급변에 대한 모델 강건성 한계 → (점검) 단기 구간에서 기사 단위 NLL 상승의 반복성 | (가설) Trigger 이후 점수 중단·재개 승인 지연 가능 → (점검) SLA(≤2h) 충족 여부 로그 확인 | [O] evidence/output4/O_observed/table1/short_drift_NLL_repo0rt_v4.docx [O] evidence/output4/O_observed/table1/TRAITHON_S5S6_short_drift_NLL_report_v4_package | 강건성; 안정성 |
| IMPACT-ADV-OBF-008 | 난독화/유니코드 회피 | (가설) 동형문자/제로폭 문자로 제목 교란 → (점검) 정규화 전후 Δ토큰 비교(gain_tok 점검) 및 AI 모델 개발자 운영 샘플 점검 | (가설) 토큰화 이전 정규화가 불완전하여 OBF 패턴을 충분히 제거하지 못함 → (점검) OBF 테스트셋 Precision/Recall | (가설) sanitizer 룰 비활성 또는 누락 → (점검) sanitizer toggle 로그 및 알림 기록 | [O] evidence/output4/O_observed/table4/ADV-OBF.csv | 강건성; 신뢰성 |

[행 별 산출물 및 실험 매핑]

- 섹션별 성능 상이

- 데이터 요인: 산출물3/표3.영향-데이터-운영-모델 매핑/ ‘레이블/측정 - 섹션별 편향’ & ‘레이블/측정 - 구조적 가공 편향’
- 모델 요인: 산출물4/표5.스트레스 테스트 리포트/ST-DB-002
- 운영 요인: 산출물2/표1 하단 설명/섹션별 편향

- 장기 어휘 드리프트

- 데이터 요인: 산출물3/표3. 영향-데이터-운영-모델 매핑/ ’대표성/드리프트’

- 운영 요인: 산출물2/표1 하단 설명/어휘 드리프트/장기 어휘 드리프트

- 단기 어휘 드리프트

- 모델 요인: 산출물4/표1. 안전장치 및 거버넌스 지도/SG-LONG-DRIFT-01

- 운영 요인: 산출물2/표1 하단 설명/어휘 드리프트/단기 어휘 드리프트

- 난독화/유니코드 회피

- 모델 요인: 산출물4 / 표4.적대적 공격 및 실패 봉쇄 로그 / 기사 텍스트 난독화

- 운영 요인: 산출물2 / 표1.통합 위험 등록부 / IMPACT-ADV-OBF-008

[소결론]
본 영향–데이터–모델–운영 매핑 표를 통해 확인할 수 있는 핵심은, 기사 신뢰도 점수의 왜곡이나 저하는 단일 단계의 오류가 아니라 데이터 생성–모델 설계–운영 의사결정이 연쇄적으로 결합된 결과라는 점이다. 각 영향에 대해 근본 원인이 가설 수준에 머무르지 않고, 실제로 어떤 데이터 통계·모델 지표·운영 로그로 검증되는지까지 명시적으로 연결되어 있어, 문제가 발생했을 때 책임 소재와 개입 지점을 명확히 추적할 수 있다. 이는 신뢰도 점수를 “모델 출력값”이 아니라 데이터 거버넌스, 모델 강건성, 운영 통제의 상호작용 속에서 관리되는 시스템 신호로 다루고 있음을 보여주며, 공정성·강건성·책임성이라는 신뢰 원칙이 선언이 아니라 검증 가능한 점검 체계로 구현되어 있음을 확인하게 한다.

## 완화 및 모니터링 (Mitigation & Monitoring)

중요성: 일회성 수정 사항과 지속적인 점검 사항을 기록하며, 개선 사항이 지속되도록 임계값 및 에스컬레이션을 기록합니다.

| Impact ID (영향 ID) | Impact Name (영향 이름) | Mitigation (One-Time Fix) (일회성 완화 조치) | Monitoring (Continuous Check) (지속적 모니터링) | Indicator / Threshold (지표 / 임계값) (측정항목 · 슬라이스 · 기간 · 안정성) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT-SEC_BIAS-001 | 섹션별 편향 | DS 제안 → PM 승인 하에 섹션×낚시성 유형 분포 및 베이스레이트 리포트를 생성하고, 해당 결과를 반영하여 섹션별 캘리브레이션(온도 스케일링 및 임계값)을 재조정한 모델을 재배포 | 데이터 거버넌스와 연계하여 섹션×낚시성 유형 분포 및 베이스레이트 리포트를 월 1회 생성하고, 운영 중에는 주간 라벨링 샘플을 기반으로 section_calib_error_s@weekly, gap_FPR@section_pair@weekly를 시각화하여 추적한다. (Sources: labeling_weekly.csv; Computed by jobs/section_bias_weekly.py) | 지표 정의: • 섹션 s별 캘리브레이션 오류 (Expected Calibration Error, ECE) 슬라이스: • section_code (EC, ET, GB, IS, LC, PO, SO) • 기준 슬라이스: 전체 섹션 통합 분포 (reference) Baseline: • 직전 90일 안정 구간의 주간 평균 section_calib_error_s • baseline_s = μ_s,baseline 기간 (Window): • 7일 rolling window (주간 집계) 임계값 (Threshold): • section_calib_error_s > baseline_s + 2σ_s 안정성 규칙 (Stability rule): • k=2 (2주 연속 임계값 초과 시 위반 판정) Clear rule (해제 규칙): • 모든 섹션에서 2주 연속 section_calib_error_s ≤ baseline_s + 1σ_s 상태 유지 시 경고 해제 |
| IMPACT-LONG_DRIFT-003 | 장기 어휘 드리프트 | DS 제안 → PM 승인 하에 준 분포를 최신 90일 운영 데이터로 교체하고, 낚시성 분류 이진 임계값을 재캘리브레이션하여 단일 수정 배포를 수행 | 매주 CUSUM 누적 상태를 대시보드 로그로 기록하고, DS가 주 1회 지속 감사를 수행한다. 또한 매월 기준 데이터셋과 운영 데이터 샘플을 TF-IDF 기반으로 비교 분석하여 분포 변화 리포트를 생성하고 PM에 공유한다. (Computed by jobs/lexical_drift_cusum.py; jobs/tfidf_monthly_diff.py) | 지표: CUSUM(JSD(long_drift_slice)) Baseline: • 기준 분포: 직전 안정 구간 90일 운영 데이터 • τ_long = μ_baseline + 3σ_baseline 기간: • 8주 rolling window • 주 1회 섹션별 300개 기사 랜덤 샘플링 (표본 부족 시 부트스트래핑 적용, 중복률 알림) 임계값 / 안정성: • CUSUM(JSD) ≥ τ_long 상태가 k=2 연속 발생 시 경고 Clear rule: • 2주 연속 CUSUM(JSD) < μ_baseline + 2σ 상태 유지 시 경고 해제 |
| IMPACT-SHORT_DRIFT-003 | 단기 어휘 드리프트 | DS 제안 → PM 승인 하에 단기 드리프트 대응을 위한 보수적 임계값 프로파일을 사전 정의하고, 해당 프로파일을 적용한 임시 배포 설정을 1회 생성 | 섹션별 단기 드리프트 대시보드에서 mean_nll_deployed_on@section_code의 일일 초과 로그를 수집하고, DS가 주 1회 정기 감사를 수행한다. 집계 중단 상태에서도 SLI 정상화 여부를 일일 단위로 확인하여 해제 조건 판단을 위한 관측 로그를 유지한다. (Computed by jobs/short_drift_nll_daily.py) | • 지표: mean_nll_deployed_on@section_code (short_drift_slice) Baseline: • 섹션별 기준 NLL은 직전 8주 안정 구간에서 mean + k_pre·std로 산출 • 기간: 7일 rolling window (일 단위 집계) • 임계값: – EC: NLL@EC ≤ 3.558751 (k=7) – ET: NLL@ET ≤ 3.909962 (k=7) – GB: NLL@GB ≤ 3.436861 (k=6) – IS: NLL@IS ≤ 3.527919 (k=7) – LC: NLL@LC ≤ 4.224508 (k=8) – PO: NLL@PO ≤ 3.693775 (k=7) – SO: NLL@SO ≤ 3.673025 (k=6) • 안정성 규칙: k=2 연속 위반 시 유지, X7(d) < k_pre 상태가 2일 연속이면 해제 |
| IMPACT-ADV-OBF-008 | 난독화/유니코드 회피 | 데이터 과학자 제안 → PM 승인 하에 입력 NFKC 정규화, 제로폭 문자 제거, 동형문자(homoglyph) 매핑, 난독화 탐지 필터를 전처리 파이프라인에 1회 적용 | 모든 신규 뉴스 기사 입력에 대해 유니코드 정규화 및 필터링 전후의 토큰 수 차이(Gain_Tok)를 실시간으로 전수 감시한다. 이는 실시간 모니터링 작업(jobs/obf_monitor.py)에 의해 자동화되어 기록된다. | 지표: Gain_Tok@article 구간: 전체 기사 기간: 실시간(Individual) 임계값: Gain_Tok >= 5 안정성 규칙: 1회 탐지 시 즉시 발화(Security-critical) |

| Escalation Path (R→A→…) (상황 전파 경로) | Evidence (Before → After) [A/B/O] (증거 자료: 이전 → 이후) | Trust Principle(s) (신뢰 원칙) |
| --- | --- | --- |
| R(운영자): TRIG-SEC_BIAS-001 감지 즉시 해당 섹션 지표를 shadow 모드로 전환하고, 최근 30일 섹션별 샘플,CI,베이스레이트 리포트를 자동 생성.(SLA: 24H) A(기획자/PM): 원인이 데이터 분포, 캘리브레이션, 임계값 중 어디에 있는지 판단 후, 보정(온도/임계값) 또는 재학습 승인(SLA: 48h) 후속: 보정 모델은 섹션별 오프라인 SLO 재검증 후 재배포, 실패 시 직전 안정 버전으로 롤백 | evidence/output4/O_observed/table2/slice_section_bias.docx[O] | 공정성, 책임성 |
| R(데이터 과학자): KL/MMD 트리거 발생 시 드리프트 리포트와 영향 섹션 요약을 생성하고 경보 발화(SLA: 24h) A(PM): 드리프트가 계절성/일시 이벤트인지 구조적 변화인지 판단 후, 토크나이저 업데이트 또는 파인튜닝 승인(SLA: 72h) 후속: 카나리 배포 후 안정화 확인, 실패 시 변경 사항 롤백. | evidence/output3/O_observed/table3/LONG_DRIFT[O] | 강건성, 신뢰성 |
| R(운영자): mismatch_rate 트리거 시 즉시 단일 활성 버전으로 고정하고, 스키마 해시 불일치 원인 로그 확보(SLA: 즉시) A(기획자/PM): 서빙,전처리,모델 중 책임 영역을 확정하고, 재동기화 또는 롤백 승인(SLA: 24h) 후속: 교차평가 통과 후 정상 서빙 재개 | evidence/output1/O_observed/table4/evidence_escalation_mismatch_rate.csv[O] | 책임성, 신뢰성 |
| R(DS): 섹션별 mean_nll_deployed_on 초과(WATCH/ALERT) 감지 시, 단기 어휘 드리프트 여부를 분석하고 원인(신조어·입력 난이도 급변) 점검 보고서 작성 (≤6h) A(PM): DS 분석 결과 검토 후, 점수 산출·집계 일시 정지 또는 재개 승인 (≤2h) R(DS): 집계 중단 상태에서 SLI(X7(d), k_pre) 지속 모니터링 및 정상화 여부 보고 A(PM): 해제 조건 충족(X7(d) < k_pre 2일 연속) 시 점수 집계 재개 승인 - 본 경로는 단기 드리프트 탐지 → 즉각적 영향 제한 → 안정화 후 재개의 최소 승인 체인을 유지한다. | evidence/output4/O_observed/table2/slice_section_bias.docx[O] | 강건성, 안전성 |
| R(운영자): flip_rate/Jaccard 트리거 시 설명 캐시 고정 및 seed,파라미터 강제, 최근 flip 사례 리포트 생성(SLA: 24h) A(기획자/PM): 원인이 모델 경계면,노이즈 민감도, XAI 분산 중 어디에 있는지 판단 후, 스무딩 강화 또는 설명 정책 수정 승인(SLA: 72h) 후속: 설명 안정성 회복 확인 후 설정 오나화, 미회복 시 설명 표시 제한 또는 인간 검토 경로 유지. | evidence/output1/O_observed/table4/evidence_escalation_flip_rate_jaccard.csv[O] | 투명성, 책임성 |

[소결론]

본 완화 및 모니터링 표를 통해, 각 임팩트별로 사전에 정의된 감지(Detection)와 통제(Control) 메커니즘이 어떻게 구성되어 있는지를 확인할 수 있다. 표는 섹션 편향, 장·단기 어휘 드리프트, 난독화 입력과 같은 각 영향에 대해, 일회성 완화 조치와 상시 모니터링 지표를 분리해 제시함으로써 무엇을 한 번 고치고, 무엇을 계속 감시할 것인지를 명확히 한다. 또한 임계값·기간·안정성 규칙·해제 조건과 함께 책임자–승인자 기반의 에스컬레이션 경로가 정의되어 있어, 감지된 이상 신호가 실제 운영 통제로 전환되는 과정을 체계적으로 보여준다. 즉, 이 표는 기사 신뢰도 점수가 왜곡되거나 불안정해지는 상황을 임팩트별 감지·통제 시스템으로 구조화하여 관리하고 있음을 증명하는 운영 설계도임을 보여준다.

## [산출물 1(D1) – AI 신뢰성 평가 관점에서의 결론]

본 D1 산출물은 뉴스 기사 낚시성 점수 산출 시스템을 대상으로, AI 시스템이 생성하는 결과가 어떤 조건에서 신뢰 가능한 상태를 벗어날 수 있는지를 영향 중심(impact-centric) 으로 식별하고 구조화하는 데 목적을 둔다. 이를 통해 잠재적인 부정적 효과뿐 아니라, 그러한 효과가 어떤 데이터·모델·운영 요인에서 기인하며, 어떤 범위와 맥락에서 발생하는지를 명확히 문서화하였다.

특히 본 산출물은 섹션별 성능 상이, 장·단기 어휘 드리프트, 난독화·유니코드 회피와 같이 실제 뉴스 서비스 환경에서 현실적으로 발생 가능한 영향을 식별하고, 이를 단일 위험 서술이 아닌 계측 가능한 신호(SLI), 시간 창, 슬라이스, 임계값으로 분해하였다. 이는 AI 시스템의 신뢰성을 평균 성능이나 정성적 판단이 아닌, 운영 중 지속적으로 관찰·판단 가능한 상태 변수로 다루기 위한 전제 조건을 제공한다.
또한 영향 식별 매트릭스, 트리거 및 보호 대역, 영향–데이터–모델–운영 매핑, 완화 및 모니터링 체계는 상호 독립적인 표가 아니라, D1–D6 전체 산출물을 관통하는 ‘비행 계획(flight plan)’의 초기 단계로서 기능한다. 즉, 본 D1은 이후 단계에서 수행될 위험 평가(D2), 데이터 거버넌스(D3), 모델 검증(D4), 인간 감독(D5), 운영 모니터링(D6)이 무엇을 기준으로, 언제, 왜 수행되어야 하는지를 사전에 규정한다.

이러한 접근은 ISO/IEC 42001의 AI 관리 시스템 요구사항과 정합되며, ISO 31000의 위험 프레이밍 원칙을 충족한다. ISO/IEC 42005의 AI 영향 평가 가이드, 특히 부록 E에서 요구하는 영향 범위 식별(E.2.3, E.2.4), 이해관계자 영향(E.2.5), 부정적 효과(E.2.6), 긍정적 효과(E.2.7), 위험 완화 고려(E.2.8)를 체계적으로 충족한다.

종합하면 본 D1 산출물은 낚시성 점수 산출 시스템을 “잘 작동하는 모델”이 아닌 “신뢰를 관리하는 시스템”으로 정의하기 위한 출발점이며, 신뢰할 수 있는 AI 시스템이 갖추어야 할 공정성, 강건성, 책임성을 구체적인 계획·측정·증거로 전환하는 기반 문서라는 점에서 핵심적인 의미를 갖는다.